会 议 记 录

| 主题 | 可行性分析与工作反馈 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021年10月31日 周日晚上18：00 - 18：30 |  | 地址 | 求真1-405 |
| 主持人 | 金思聪 |  | 记录人 | 胡圣杰 |
| 参与者 | 金思聪、胡圣杰、沈凡 |  |  |  |
| 会议内容 | 1.汇报本周的工作的进度并进行反馈 |  |  |  |
|  | 2.讨论与学习HIPO图等设计模块的图形绘制 |  |  |  |
|  | 3.讨论功能模块与业务流图 |  |  |  |
|  | 4.讨论数据库与相关算法的设计 |  |  |  |
|  | 5.配下一阶段的各成员的任务 |  |  |  |
|  | 6.根据本周任务完成情况对小组成员进行打分评估 |  |  |  |
| 汇报反馈 | 金思聪 | 1.已完成了新需求对应的ui界面设计 2.修改了需求规格说明ppt 3.对project中的安排做出了调整完善 4.将本周所有最终修改的文件上传至配置管理工具进行管理 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.将会议记录整理成word形式，并交付给组长金思聪进行该阶段任务的文档整理。 2.已根据新需求修改了数据字典，并体现在需求规格说明的文档中 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.根据新需求修改了ER图，并对需求规格说明的文字说明部分进行了修改 |  |  |
| 下一阶段工作分配 | 金思聪 | 1.根据前端ui界面和新的需求，进一步完善，并通过代码体现出来。 2.负责总特设计中HIPO图的绘制 3.制作总体设计的ppt |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.整理会议记录 2.学习后端开发的知识，构想设计各个模块的算法实现 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.负责总体设计中业务流图的绘制 2.学习后端相应知识，设计设计数据库模块 |  |  |
| 备注 | 打分结果由组长整理，取平均分为最后各成员最后结果 |  |  |  |

2021年10月31日