会 议 记 录

| 主题 | 可行性分析与工作反馈 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021年10月20日 周三晚上18：00 - 18：30 |  | 地址 | 求真1-405 |
| 主持人 | 金思聪 |  | 记录人 | 胡圣杰 |
| 参与者 | 金思聪、胡圣杰、沈凡 |  |  |  |
| 会议内容 | 1.汇报本周的工作的进度并进行反馈 |  |  |  |
|  | 2.再次明确课程上杨老师要求修改的内容并作出分工 |  |  |  |
| 汇报反馈 | 金思聪 | 1.已经初步构建了用户的三个界面ui，正在进一步完善中 2.已经向两位20级学生会管理人员提供设计ui，并询问需求意见，并将意见进行整理。 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.以字典卡片形式绘制了数据字典，待进一步完善 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.完成了部分SRS需求分析中功能与非功能模块的文字描述 2.绘制了部分ER图，待进一步完善 |  |  |
| 下一阶段工作分配 | 金思聪 | 1.将project中的安排根据之间的进度反馈，进一步细分与完善 2.修改完善打分表 3.完善文档与ppt中的成本/效益分析中的部分内容 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.整理会议记录 2.完善文档与ppt中的内容开发计划与总结部分的内容 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.将绘制的数据流图进行整理并做出调整与修改 2.在文档与ppt中添加操作可行性分析的内容 |  |  |
| 备注 | 打分结果由组长整理，取平均分为最后各成员最后结果 |  |  |  |

2021年10月20日