会 议 记 录

| 主题 | 可行性分析与工作反馈 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021年10月24日 周日晚上20：00 - 20：30 |  | 地址 | 求真1-405 |
| 主持人 | 金思聪 |  | 记录人 | 胡圣杰 |
| 参与者 | 金思聪、胡圣杰、沈凡 |  |  |  |
| 会议内容 | 1.汇报本周的工作的进度并进行反馈 |  |  |  |
|  | 2.讨论设计与模块功能，分析细节并记录 |  |  |  |
|  | 3.讨论数据库与相关算法的设计 |  |  |  |
|  | 4.讨论与学习HIPO图等设计模块的图形绘制 |  |  |  |
|  | 5.配下一阶段的各成员的任务 |  |  |  |
|  | 6.根据本周任务完成情况对小组成员进行打分评估 |  |  |  |
| 汇报反馈 | 金思聪 | 1.已设计了界面ui，并完成对用户的分类，同时找到了相应的人选进行了需求询问，并整理了记录。 2.对沈凡和胡圣杰交付的SRS文档文字说明以及数据字典内容，制作相应的ppt和文档 3.对project中的安排做出了调整完善 4.对打分表中的细则进一步细化 5.对可行性分析ppt和文档中的成本/效益部分进行完善，将可能消费成本的部分细分 6.将本周所有最终修改的文件上传至配置管理工具进行管理 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.将会议记录整理成word形式，并交付给组长金思聪进行该阶段任务的文档整理。 2.已完善文档与ppt中的内容开发计划与总结部分的内容，并在配置管理工具gitee中提交 3.已将数据字典以数字卡片的形式呈现，交由组长金思聪进行ppt和文档的整合 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.整理了数据流图，并做出了适当的修改 2.已在文档与ppt中添加操作可行性分析的内容，并上传至配置管理工具gitee 3.已将SRS需求分析中功能与非功能模块的文字描述以word形式呈现，并交付给组长金思聪，进一步整合 4.绘制了小程序功能逻辑的ER图，并将其交付给组长金思聪，进一步整合成需求说明文档 |  |  |
| 下一阶段工作分配 | 金思聪 | 1.根据前端ui界面和新的需求，进一步完善，并通过代码体现出来。 2.了解与学习HIPO等设计模块的图形 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.整理会议记录 2.根据后续新的需求做出调整 2.继续学习后端开发的知识，与沈凡一起初步构想数据库与相关算法的设计 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.继续学习后端开发的相应知识，并与胡圣杰一起构想设计，同时以word文档体现出相应设计思路。 2.根据用户得新需求做出完善与调整 |  |  |
| 备注 | 打分结果由组长整理，取平均分为最后各成员最后结果 |  |  |  |

2021年10月24日