会 议 记 录

| 主题 | 计划修订与工作反馈 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021年9月25日 周六晚上18：30 - 19：00 |  | 地址 | 求真1-405 |
| 主持人 | 金思聪 |  | 记录人 | 胡圣杰 |
| 参与者 | 金思聪、胡圣杰、沈凡 |  |  |  |
| 会议内容 | 1.确定打分机制的各项评定细则 |  |  |  |
|  | 2.重申参考资料的格式 |  |  |  |
|  | 3.汇报本周工作任务完成情况并进行反馈 |  |  |  |
|  | 4.分配下一阶段的各小组任务 |  |  |  |
|  | 5.根据本周任务完成情况对小组成员进行打分评估 |  |  |  |
| 汇报反馈 | 金思聪 | 1.按照瀑布模型制定了工作分解结构WBS，并对各项分解的工作任务进行简要描述，以word形式呈现，已发送给胡圣杰进行ppt制作。 2.并对各项分解任务进行初步预算，以excel形式呈现，已发送给胡圣杰进行ppt制作。 3.利用图怪兽编辑软件制作了小组logo，经小组成员通过后，在ppt和计划书上进行使用。 4.将胡圣杰、沈凡交付的可行性分析与project项目计划与自己的工作内容整合成一份word版文字计划书，同时进行相应排版。 5.将前一周的项目介绍按照杨老师要求修改参考资料格式、完善功能介绍、并将新确定的评分机制体现在ppt等相应文档中，并已经将修改后的ppt按照制定邮件格式发送至杨老师邮箱。 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.将会议记录整理成word形式，并交付给组长金思聪进行该阶段任务的文档整理 2.撰写了项目概述的文字包括项目背景，主要内容，以word形式呈现，同时发送给金思聪，进行项目计划书的内容整合与排版 3.将沈凡、金思聪交付的内容进行整合排版，制作相应的ppt |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.撰写了项目可行性分析，分别从必要性、市场、预算、资源、技术这些方面展开进行分析，以word形式呈现，并发送给金思聪和胡圣杰，进行相应计划书与ppt制作。 2.下载并安装project，在project中根据金思聪所制作的wbs分解结构模块，进行了相应时间安排分配以及甘特图绘制，完成后以截图加文字说明的形式整理成word分别发送给金思聪和胡圣杰进行计划书和ppt的制作。 |  |  |
| 下一阶段工作分配 | 金思聪 | 1.安装微信开发者工具，学习相应的配置与操作 2.学习git配置工具，搭配github进行文档管理 3.阅读学习微信官方开发文档，并从csdn，bilili等网站学习前端ui界面的开发 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.整理会议记录 2.安装微信开发者工具，学习相应的配置与操作 3.学习git配置工具，搭配github进行文档管理 4.从微信官方开发文档以及csdn等网站学习微信小程序后端数据库等开发。 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.安装微信开发者工具，学习相应的配置与操作 2.学习git配置工具，搭配github进行文档管理 3.从微信官方开发文档以及csdn等网站学习微信小程序后端数据库等开发。 |  |  |
| 备注 | 打分结果由组长整理，取平均分为最后各成员最后结果 |  |  |  |

2021年9月25日