会 议 记 录

| 主题 | 可行性分析与工作反馈 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021年10月8日 周六晚上18：30 - 19：00 |  | 地址 | 求真1-405 |
| 主持人 | 金思聪 |  | 记录人 | 胡圣杰 |
| 参与者 | 金思聪、胡圣杰、沈凡 |  |  |  |
| 会议内容 | 1.汇报本周工作任务完成情况并进行反馈 |  |  |  |
|  | 2.讨论可行性分析的方向并划分模块 |  |  |  |
|  | 3.分配下一阶段的各小组任务 |  |  |  |
|  | 4.根据本周任务完成情况对小组成员进行打分评估 |  |  |  |
| 汇报反馈 | 金思聪 | 1.下载安装了微信开发工具，并初步了解了编译环境与操作。 2.下载并初步了解git配置工具，但还不会进行相应文档管理，需要进一步学习 3.学习了wxml、wxss、js的相应知识与操作。 4.编写了四个用户的UI界面 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.将会议记录整理成word形式，并交付给组长金思聪进行该阶段任务的文档整理 2.安装了微信开发者工具，并对环境和操作进行了初步了解 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.安装了微信开发者工具并进行了初步了解 |  |  |
| 下一阶段工作分配 | 金思聪 | 1.继续学习相应开发的文档与并结合视频编写前端代码 2.继续学习git配置相关知识 3.将沈凡、胡圣杰编写的可行性分析报告制作成ppt并进行相应排版 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.整理会议记录 2.协作沈凡进行相应补全，同时将文字排版成word报告 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.针对之前的可行性分析，根据规范格式进行编写 |  |  |
| 备注 | 打分结果由组长整理，取平均分为最后各成员最后结果 |  |  |  |

2021年10月8日