会 议 记 录

| 主题 | 可行性分析与工作反馈 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021年10月16日 周六晚上20：30 - 21：00 |  | 地址 | 求真1-405 |
| 主持人 | 金思聪 |  | 记录人 | 胡圣杰 |
| 参与者 | 金思聪、胡圣杰、沈凡 |  |  |  |
| 会议内容 | 1.汇报本周的工作的进度并进行反馈 |  |  |  |
|  | 2.讨论用户类别，以及如何联系可能用户并询问需求 |  |  |  |
|  | 3讨论用户界面的原型，需要哪些模块或者功能按钮 |  |  |  |
|  | 4.讨论项目功能和非功能的需求 |  |  |  |
|  | 5.分配下一阶段的各小组任务 |  |  |  |
|  | 6.根据本周任务完成情况对小组成员进行打分评估 |  |  |  |
| 汇报反馈 | 金思聪 | 1.学习了git的相关命令，包括add、commit、rm等，并将其运用到文档管理配置中。 2.项目计划重新按照模板，加入版本控制页。 3.修改之前的会议纪要，加入汇报反馈一项内容 4.对可行性分析报告中的可选择性方案、普通用户流程图的相关内容以及小程序功能模块图做出修改。 5.已经将另外两位组员交付的可行性分析报告制作成ppt并进行了相应排版。 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.将会议记录整理成word形式，并交付给组长金思聪进行该阶段任务的文档整理。 2.将助教在群中发布的人均收益，选取其中平均工资乘以1.5，算出项目的劳务费，加入预算中。 3.协作沈凡完善了技术可行性分析、成本/效益分析修订内容，已将完善的内容发送给沈凡继续整合成可行性分析报告。 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.学习了bilili上的视频，对微信小程序特有的后端开发有了一定的了解。 2.针对project项目中每项任务进行了时间的重新规划，并加上开会的相应任务环节。 3.对可行性分析报告中的前言、项目概述、可行性分析前提、可选方案、系统方案分析模块进行撰写。 |  |  |
| 下一阶段工作分配 | 金思聪 | 1.根据本次会议讨论结果设计并开发ui界面原型 2.寻找20级和21级同学进行需求获取，并向他们提供用户界面，获取进行反馈意见。 |  |  |
|  | 胡圣杰 | 1.整理会议记录 2.负责需求中的数据字典模块，并以word形式呈现 |  |  |
|  | 沈 凡 | 1.SRS需求分析中功能与非功能模块的文字描述以word形式呈现。 2.负责ER图部分。 |  |  |
| 备注 | 打分结果由组长整理，取平均分为最后各成员最后结果 |  |  |  |

2021年10月16日